| اطلاعات کلی پروژه |  |
| --- | --- |
| نام پروژه : تاریخ شروع : پیش بینی پایان : | مدیر پروژه : حامی پروژه : کارفرما : |
| شرح کلان محدوده پروژه : هر چه دل تنگت می خواهد بگو + تحویل شدنی در هر مرحله ( محصول – خدمت – نتیجه) + مکان اجرای پروژه موارد داخل و خارج اسکوپ پروژه آزمون نفوذ بانک مسکن - 12 تست نفوذ مطابق نیازمندی های بانک و هر تست باید ظرف 15 روز از پس از اعلام بانک انجام شود. - 8 تست مواردی که دارای مشکل اولیه بودند و نظارت بر رفع آنها پروژه MASP ایرانسل - اسکن اپ ها و ارائه خروجی اسکن و نمایش Score - تحلیل نتایج و خروجی Score و توجیه کارفرما در مورد Score جزو اسکوپ نمی باشد. پروژه کیوسک - قابلیت اسکن 10 آنتی ویروس بر روی 100 نوع فایل با فرمت های متفاوت بر اساس لیست پروژه ساختمانی - ساختمان 2 طبقه طبق نقشه – کابینت جزو اسکوپ نمی باشد. مثلا تامین تجهیز جهت تست محصول در اسکوپ نمی باشد و جزو اسکوپ کارفرماست. ( پروژه تست تجهیز برج میلاد) |  |

| ذی نفعان کلیدی | الزامات(نیازها، خواسته ها و انتظارات ذی نفعان) |
| --- | --- |
| اعضای هیئت مدیره | انجام پروژه مطابق با توجیه تعیین شده در منشور پروژه |
| کارفرما | تحویل به موقع پروژه انجام کامل تعهدات قراردادی بکارگیری داشبورد های مدیریتی در گزارشات |

| ریسک های کلان پروژه | تاثیر ریسک | استراتژی مواجه با ریسک |
| --- | --- | --- |
| ناتوانی در تامین منابع انسانی واجد شرایط |  |  |
| تغییر در محدوده پروژه |  |  |
| دسترسی نداشتن به امکانات تست ... |  |  |

مقصود یا توجیه پروژه چیست؟

اهداف قابل اندازه گیری که مدیر پروژه مسئول تحقق آنهاست

الزامات کلان

- رعایت استاندارد ایمنی اروپا - قابلیت سرویس دهی به معلولین - بکارگیری نیروهای بومی - استفاده از تجهیزات ساخت داخل (حداقل 80%) - استفاده از تجهیزات با کیفیت ( الزام مشخص نیست و عبارات با کیفیت ، قابل قبول و برتر جزو آیتم های قابل اندازه گیری نیست)

اختیارات مدیر پروژه

مالی: چقدر به مدیر پروژه اختیار میدی تا با اختیار خودش هزینه کنه منابع انسانی: جذب یا اخراج منابع انسانی تدارکات: اختیار برونسپاری

| زمانبندی اجرائی پروژه - مایلستون ها (وقایع کلیدی) | تاریخ |
| --- | --- |
| مایلستون ها را می توان از قرارداد استخراج کرد. |  |

| نیازمندی به منابع (مالی، انسانی، اطلاعات، برونسپاری و تجهیزات) * ساعت کاری مورد نیاز منابع انسانی (مدیر پروژه، تیم پروژه و مشاور) مشخص شود. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منابع | شرح | تاریخ نیازمندی | بودجه پیش بینی(تومان و ساعت) |

| مدیر عامل | معاونت پشتیبانی | معاونت فروش | PMO | ناظر پروژه | مدیر پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | تاریخ : |

- تفاوت بین توجیه پروژه (Purpose) و اهداف حاصل از اجرای موفقیت آمیز پروژه(Objectives) در چیست؟

توجیه پذیری پروژه به دنبال این است که

- درخواست این پروژه از کجا اومد ؟

- درخواست مشتری (شرکت در مناقصه)

- تقاضای بازار

- برآورده کردن الزامات قانونی

- وجود یا بروز یک مسئله

- پیرو مصوبه یا حکم بالادستی

- منفعت اجرای پروژه برای سازمان چیست؟ ( که این موارد در سطح کلان دیده می شود)

- بازگشت مالی(کسب سود)

- افزایش اعتبار

- افزایش، کاهش، توسعه و یا بهبود .... (شامل عواقب ناشی از اجرای موفقیت آمیز پروژه) ---

  - کاهش زمان دستیابی به گزارشات

  - افزایش دقت و اطمینان از صحت گزارشات

  - افزایش مهارت کارکنان

  - کسب دانش فنی

توصیه می شود جهت توجیه پروژه از ادبیات زیر استفاده کنیم.

پروژه شرکت خصوصی: پیرو مناقصه شماره 124 مورخ 29/05/1398و جهت کسب سود این پروژه پذیرفته شد.

پروژه سازمان های دولتی: پیرو الزام نهادهای بالادستی مبنی بر امن سازی شبکه جهت عدم دسترسی هکرها به اطلاعات سازمان

نهادهای عام المنفعه : در راستای رسالت سازمان و افزایش رضایت مردم

راه و شهرسازی : در راستای مصوبه سازمان برنامه و بودجه جهت حل معضل ترافیک شهری این پروژه تعریف شد.

رسا ارتباطات: به دلیل درخواست مشتری و در جهت کسب اعتبار در حوزه طراحی داشبوردهای مدیریتی این پروژه پذیرفته شد.

اما اهداف پروژه نشان دهنده این است که مدیر پروژه با اتمام این پروژه می خواهد به چه نتایجی در سطح پروژه به دست بیاد که باید دارای ویژگی SMART باشند و مدیر پروژه باید پاسخگوی آن باشد :

نکته اول : گفتیم چه نتایجی و نه چه محصولی ( داریم در مورد هدف صحبت می کنیم و نه چگونگی رسیدن به هدف)

نکته دوم: در سطح پروژه و نه در سطح سازمان

اما اهداف پروژه ها می تواند از جنس هزینه، کیفیت، فنی، زمان و کسب و کار باشد.

به عنوان مثال پروژه ارتقای IT در سازمان

- کاهش 30% هزینه های فروش در طی 6 ماه

- امکان دسترسی 1000 کاربر همزمان از ابتدای ماه آینده

- کسب حاشیه سود ناخالص 30% تا انتهای سال

- کاهش توقفات شبکه به میزان 3% یک ماه پس از پایان پروژه

- افزایش رضایت کاربران تا 80% در طی دوره 3 ماهه

اجزای هدف :

- عنوان هدف(Objective) :  افزایش فضای سبز

- معیار، شاخص یا متریک (KPI): سرانه فضای سبز

- وضع فعلی : فضای سبز به ازای هر نفر 1 متر

- Target : می خواهیم به 2 متر برسیم

- Measurment: عدد واقعی اندازه گیری شده

بررسی نمونه های مختلف از اهداف:

پروژه احداث بوستان توسط شهرداری

توجیه پروژه : با توجه به ابلاغیه مورخ 04/05/1398 مبنی بر توسعه فضای سبز در منطقه و همچنین رعایت الزام استانداردهای زیست محیطی سازمان و نظر به درخواست مردم منطقه بر ایجاد فضای سبز شهری، این پروژه تعریف و اجرا می گردد.

در پروژه احداث بوستان از سمت شهرداری منطقه یک، اهداف می تواند:

- افزایش سرانه فضای سبز منطقه یک به میزان 5% در طی 6 ماه

- کاهش آلودگی هوا ( این هدف مناسبی برای شهرداری نیست و مدیر پروژه احداث بوستان پاسخگوی این هدف نیست و در طرح کاهش آلودگی هوا در سازمان محیط زیست باید تعریف شود. )

- افزایش رضایت مردم منطقه در زمینه فضای سبز به میزان 80%

- افزایش میزان اشتغال ( هدف خوبی نیست چون مدیر پروژه باید به دنبال افزایش اشتغال باشد و هر چی نیرو بیشتر استخدام کنه به هدف تعیین شده نزدیک تر میشه که این نشان دهنده اینه که هدف را به درستی انتخاب نکردیم. مورد دیگر اینکه اپراتوری که در بخش پشتیبانی سازمان فعال هست بگوییم که هر چه تعداد تلفن بیشتری جواب بدی پاداش بیشتری می گیری پس تند تند تلفن ها را جواب میده و اگه بهش بگیم که هر چه زمان بیشتری گذاشتی اونوقت کلا با مشتریان صحبت می کنه تا زمان بگذره)

پروژه گاز رسانی  به پتروشیمی هرمز

توجیه پروژه : در راستای مناقصه به شماره 234 مورخ 03/09/1401 به منظور احداث خط لوله و ایستگاه تقلیل فشار گاز در جهت تامین گاز مورد نیاز  و کسب سود

توجه داشته باشید که تامین گاز به عهده پیمانکار نیست بلکه  ایجاد امکان انتقال گاز به عنوان توجیه پروژه می باشد.

در پروژه گاز رسانی به پتروشیمی هرمز، اهداف می تواند:

- تامین گاز ورودی پتروشیمی به میزان 30 هزار متر مکعب در ساعت هدف مناسبی برای پیمانکار نیست. (Common Mistake) . بلکه این می تواند هدف کارفرما باشد. هدف پیمانکار ایجاد ظرفیت انتقال گاز از طریق احداث خط لوله به میزان 30 هزار متر مکعب در ساعت می باشد.

- کسب درآمد 20 میلیون دلاری

پروژه احداث ساختمان 6 طبقه مسکونی

توجیه پروژه : با توجه به دریافت پیشنهاد اولیه از سوی کارفرما و اقتصادی بودن پروژه و همچنین ایجاد شناخت بازار منطقه 22 تهران این پروژه آغاز شد.

در این پروژه، اهداف می تواند:

- دستیابی به 1000 متر زیربنای شهری در 6 طبقه طی 24 ماه

- کسب سود 20%

- معرفی برند شرکت در منطقه با دریافت حداقل 4 پیشنهاد قرارداد در طول اجرای پروژه

پروژه افزایش ظرفیت خط تولید داروی x

توجیه پروژه : بنابر استراتژی سالانه شرکت جهت افزایش سودآوری بیشتر به میزان 10% سالیانه و افزایش سهم بازار داروهای تولیدی و نیز کافی نبودن ظرفیت فعلی خط تولید این پروژه اجرا می گردد.

در این پروژه، اهداف می تواند:

- تولید یک میلیون قرص X در سال

- آیا می توان تولید داروی جدید را یک پروژه در نظر گرفت؟  خیر – تولید داروی جدید یک طرح محسوب می شود.